АДМИНИСТРАЦИЯ МАЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.02..2025  г.        №   06

Об утверждении муниципальной программы Маякского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении»

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Маякского сельского поселения Октябрьского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Маякского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении».

2. Отменить постановление Администрации Маякского сельского поселения от 01.03.2024 г. № 13 «Об утверждении муниципальной программы Маякского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении» .

3. Контроль над выполнением мероприятий муниципальной программы Маякского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении»  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

5. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Маякского сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области.

Глава Маякского

сельского поселения                                                                                Б.Я. Хатынов

|  | Утверждена постановлением администрации Маякского сельского поселения от 25.02.2025 г. № 06 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Маякского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства в 	Маякском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Маякского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Маякского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Проекты муниципальной программы | отсутствуют |
| Основная цель (основные цели) муниципальной программы | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Основные задачи муниципальной программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных региональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей дорожной сети. - улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог, созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения |
| Целевые показатели (индикаторы) конечного результата (показатели проекта) | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2,0 километров; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерные сооружения на них 2,0 километров |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется с 01.01.2025 года по 31.12.2027 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований Маякского сельского поселения на реализацию муниципальной программы в 2025-2027 годах составляет 5 490 909,00 руб., в том числе за счёт областного бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: - 2025 г. – 1 683 644,00 руб., за счёт областного бюджета 0,00 руб.; - 2026 г. – 1 831 711,00 руб., за счёт областного бюджета 0,00 руб.; - 2027 г. – 1 975 554,00 руб., за счёт областного бюджета 0,00 руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит отремонтировать 2,0 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - улучшение их внешнего облика; - снижение аварийности на дорогах; - увеличение пропускной способности дорог. Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично- дорожной сети за счет проведения обслуживания и ремонта надлежащего качества. |

- Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

В соответствии с Соглашением о передаче полномочий Октябрьского муниципального района в сфере дорожной деятельности Маякскому  сельскому поселению № 19 от 09.01.2024 г. администрация сельского поселения осуществляет полномочия в решении вопросов местного значения и принимает к исполнению полномочия района, предусмотренные:

- подпунктом 5 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечению безопасности дорожного движения на них,  а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

- дорожная деятельность в отношении дорог сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования дорог и осуществления дорожной деятельности;
      Для содержания и  ремонта автомобильных дорог, а также в целом на работах по поддержанию дорог в надлежащем состоянии, в бюджете сельского поселения запланировано  на 2025 – 2027 годы  5 490 909,00  руб.,  за счёт областного бюджета 0,00 руб. Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог Маякского  сельского поселения в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения.

Необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования улично-дорожной сети Маякского сельского поселения с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

Муниципальная  программа «Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении»  ориентирована на увеличение общей мощности дорожной сети населённых пунктов Маякского сельского поселения и автомобильных дорог местного значения, повышением их потребительских свойств.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети Маякского сельского поселения показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети.

В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог местного пользования призвана стать основным инструментом реализации муниципальной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

21,2  километра автомобильных дорог имеют грунтовое покрытие;

Не законченный вовремя в связи с недостаточным финансированием ремонт в совокупности с недостаточным уровнем технического состояния оказывает существенное влияние на показатели аварийности на автомобильных дорогах.

Немаловажное значение в структуре опорной сети автомобильных дорог имеют автомобильные дороги местного значения. Большинство этих дорог с низкими техническими параметрами, грунтовые или имеют покрытие из песчано-гравийной смеси. Многие из этих дорог играют важную социальную роль, обеспечивая связь сельских и других населенных пунктов с общей транспортной сетью.

Плохое состояние подъездов к сельским населённым пунктам по дорогам общего пользования сдерживает развитие сельских населенных пунктов, существенно увеличивает затраты на перевозки, особенно по грунтовым дорогам. Движение и подъезд к земельным угодьям по этим дорогам крайне затруднены в осенне-весенний период, что приводит к затруднениям при выполнении посевных, уборочных и других работ, а также вызывает потери сельскохозяйственных предприятий.

Неразвитость сельских дорог усугубляет проблемы и в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки.

Всё вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики Маякского сельского поселения и негативным образом влияет на безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах и экологию. Исходя из масштабности и сложности решения этих проблем, а также необходимости рациональной организации их решения, необходимы разработка и принятие муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Маякском сельском поселении».

Раздел 2. Основная цель (основные цели) и задачи муниципальной программы.

1) формирование и развитие эффективной сети автомобильных дорог общего пользования в Маякском сельском поселении;

2) обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели по формированию и развитию эффективной сети автомобильных дорог общего пользования в Маякском сельском поселении обеспечивается в рамках решения задач:

-  по увеличению протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных региональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей дорожной сети.

- по улучшению технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог, созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования необходимо решить задачи, связанные с повышением безопасности дорожного движения и обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

- 3.  Перечень мероприятий муниципальной программы

- Перечень мероприятий муниципальной программы

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год** |  | 2026 год** |  | 2027 год** |  |  |
| Задача 1 увеличение протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных региональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация Маякского сельского поселения |  | Январь-декабрь | Бюджет поселения | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Маякского сельского поселения |  | Январь-декабрь | Бюджет поселения | 1683644,00 |  | 1831711,00 |  | 1975554,00 |  |  |
| Задача 2 улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог, созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обеспечение автотранспортными услугами населения Маякского сельского поселения | Администрация Маякского сельского поселения | Январь-декабрь |  | Бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Раздел 4. Организация управления и механизм выполнения

мероприятий муниципальной программы.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Администрация Маякского  сельского поселения (далее именуется – Администрация).

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется – план реализации), разрабатываемой Администрацией на очередной финансовый год, содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт  средств сельского поселения.

Отбор организаций – исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы и их обеспечение

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2024 год* | 2025 год** | 2026 год** | 2027 год** | за период реализации муниципальной программы |
| увеличение протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерные сооружения на них | км | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем бюджетных ассигнований | руб. | 1923793,41 | 1683644,00 | 1831711,00 | 1975554,00 | 5490909,00 |

В результате реализации муниципальной программы будет, отремонтировано 1,2 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведёт к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

Раздел 6.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований Маякского сельского поселения    на    реализацию    муниципальной     программы

в 2025-2027 годах составляет 5 490 909,00 руб., в том числе за счет областных средств-0,00 руб.

- 2025 г. –   1 683 644,00 руб., в том числе    за счет областных средств- 0,00  руб.;

- 2026 г. –   1 831 711,00 руб., в том числе    за счет областных средств- 0,00 руб.;

- 2027 г. –   1 975 554,00 руб., в том числе    за счет областных средств- 0,00  руб. .

Необходимые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены в соответствии с проектной (сметной) документацией и на основе объектов-аналогов.

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов–дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.